}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Dreyco Román Benjamin Concha Victoria Bahamondes Rodrigo Riquelme |
| --- | --- |
| Rut | 21.613.396-k 21.282.840-8 21.326.469-9 21.562.478-1 |
| Carrera | Ing en informatica |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | M.O.R.I |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo Web, Gestión de proyectos, Desarrollo de Base de datos, Arquitectura de Software, Ciberseguridad |
| Competencias | - Desarrollo de software: Aplicación de metodologías ágiles, buenas prácticas de programación y estándares de calidad. - Arquitectura de sistemas: Diseño de estructura de proyecto y módulos, separación de capas (frontend, backend, base de datos). - Ciberseguridad: Implementación de un sistema de seguridad robusto desde el inicio del proyecto. - Gestión de proyectos: Planificación por fases y definición de hitos claros. - Trabajo colaborativo: Desarrollo en equipo y fomento de comunidad de código abierto. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | MORI será un sistema de gestión open code para empresas pequeñas o nuevas, sin fines de lucro buscamos generar la manera más fácil de comenzar con un sistema web todo propósito tanto de gestión interna como gestión de clientes adaptable a cada negocio gracias a su base modificable la cual estará preparada tanto para computadoras como celulares y tablets adaptando su forma acorde a cada caso siendo de esta manera más accesible, a fines de impacto y aporte, se espera un crecimiento de muchas empresas que aún no cuentan con recursos suficientes para poder darse el lujo de una web con estándares actuales de la industria a causa de ello generando una mayor competencia a nivel general. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | MORI es un sistema de gestión y administración tanto interna como externa contando con bases para pagos control de tiempos e itinerarios |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | DR- El proyecto se relaciona con las competencias de desarrollo y gestión tanto de documentos y software, considerando ciberseguridad programación web, gestión de proyectos. con esto para poder diseñar y armar el proyecto de APT tanto en informes como su plataforma de uso para el mismo (MORI). Victoria: El proyecto se relaciona al requerir habilidades esenciales para el desarrollo de un proyecto tales como el área de programación, planificación, base de datos y una coordinación con el equipo de trabajo. Benjamin - El proyecto se relaciona estrechamente con el desarrollo y gestión de software por los temas que llevan a la creación del mismo, tomando en consideración cada pantalla, recarga de los recursos o la base de datos a diseñar para la edición final, también se relaciona con la gestión de la seguridad, tomando en cuenta la recolección y descarga de datos sensibles de los usuarios con fines que destina el cliente, esto trasladandonos a que el proyecto debe presentar un alto nivel de calidad para poder otorgar un producto viable, sin vulnerabilidades ni errores, esto conlleva al diseño de diferentes soluciones rodrigo: “Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematizan el desarrollo y mantenimiento” es importante para garantizar que la aplicación sea eficiente y esté en buen estado, aplicando metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software en el proyecto |
| Relación con los intereses profesionales | DR- Estoy interesado en las áreas de programación y gestión de documentos para este mismo. En cuanto al proyecto está diseñado y pensado para reflejar lo aprendido en estos años de estudio, gracias a ello se podrá desarrollar por las habilidades logradas tanto en áreas de gestión de proyectos (documentación) y los estudios de desarrollo web. Victoria: El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales, que se centran en la creación independiente de aplicaciones y al proyecto requerir áreas como el desarrollo de aplicaciones web, pruebas de calidad y prevención de riesgos, está bastante relacionado. Benjamin - El proyecto se relaciona casi en su totalidad con mis intereses profesionales, ya que se centra en una optimización de un sistema para móviles, área en la que me interesa desarrollarme, contribuyendo con las áreas de desarrollo móvil y gestión de proyectos rodrigo: Mis intereses profesionales se centran en desarrollar soluciones que puedan aportar algo a los demás, además de gestionar un proyecto informático que pueda facilitarle las cosas a la gente o empresas si llega a ser el caso, el proyecto refleja bien mis intereses, ya que combina el desarrollo de software con un propósito de aporte a los demás, ayudando a la gestion y administracion, hacer este Proyecto contribuirá bastante a mi desarrollo profesional, ya que con esto me ayudará a mejorar mis competencias en el ámbito técnico y en la gestión de proyectos, que necesitaba mejorar estos puntos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Este proyecto es factible teniendo en cuenta que es un solo semestre en el cual se puede dedicar prácticamente a full con este proyecto aún si se tienen prácticas laborales si se gestiona los tiempos es posible. Es necesario la cabeza y un pc para poder desarrollar este mismo. Teniendo en cuenta que las prácticas que tenemos por informática nos pueden ayudar a ver otras formas de solucionar problemas al momento de diseñar el código del sistema. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar MORI como una plataforma base completamente funcional y de código abierto, que permita a empresas emergentes, startups y PyMEs con recursos limitados acelerar la creación de soluciones digitales, eliminando la necesidad de comenzar desde cero en cada proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Desarrollo Web: - Diseñar un sistema de pago factible y ajustable a diferentes modelos de negocio. - Armar un sistema de gestión de documentos que permita su avance de validaciones y visualización. - Desarrollar un CRUD adaptable base junto con un CRUD de ejemplo para facilitar la comprensión. - Gestionar un sistema de marcaje (check-in/check-out) que sea factible como opcional para la empresa que lo necesite. 2. Infraestructura: - Implementar un sistema de autenticación (Login/Registro) robusto y seguro. - Crear una estructura de frontend adaptable y responsive (HTML/CSS/JS). - Diseñar una base de datos eficiente y escalable. 3. Seguridad: - Desarrollar un sistema de seguridad avanzado con buenas prácticas (protección contra inyecciones SQL, XSS, etc.). - Integrar herramientas de migración de datos para sistemas fragmentados. 4. Personalización: - Diseñar un panel de personalización y configuración intuitivo. - Crear un sistema de plantillas personalizables para adaptarse a diferentes rubros. 5. Documentación: - Elaborar documentación completa (Guías de instalación, manuales, API de referencia). - Preparar guías de integración móvil (extras). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto MORI, se ha seleccionado la metodología ágil SCRUM como enfoque principal de trabajo. Esta decisión se fundamenta en las características del proyecto, el equipo de trabajo y, especialmente, las limitaciones de tiempo propias del contexto académico.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición proyecto APT | Documento que define el proyecto APT a realizar. | Definir el proyecto que se trabajará en este APT. |
| Avance | Acta de constitución | Documento inicial de la fase de proyectos que define el límite que tendrá el proyecto. | Conocer los límites que puede tener el proyecto en su desarrollo. |
| Avance | ERS | Documento que especifica los requerimientos del sistema y la propuesta de proyecto | Mostrar la propuesta y especificaciones de requerimientos del proyecto a realizar. |
| Avance | Requerimientos del sistema | Documento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | Conocer los requerimientos del sistema para realizar la solución. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma del proyecto. | Organizar las fechas para realización de las actividades del proyecto. |
| Avance | Casos de uso extendido | Documento que describe las interacciones del usuario con el sistema. | Presentar las interacciones del usuario con el sistema. |
| Avance | Mockups | Descripción gráfica del proyecto, es decir una maqueta con todas las vistas del proyecto. | Presentar de forma visual como luce el proyecto. |
| Avance | Documento arquitectura (DAS) | Documento relacionado con la arquitectura de software y que define los requisitos de calidad del proyecto. | Definir los requisitos de calidad del sistema. |
| Avance | Proceso de negocio (TO-BE) | Proceso de negocio con las mejoras añadidas. | Definir cómo será el negocio una vez que se implemente la mejora (sistema). |
| Avance | Diccionario de datos | Documento que define las terminologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. | Traducir palabras técnicas al usuario final. |
| Avance | Desarrollo APT | Segunda fase de la definición del proyecto | Definir el desarrollo del proyecto en una etapa intermedia |
| Avance | Modelo Base de datos | Modelo que indica la interacción de las tablas correspondiente a la base de datos. | Mostrar el modelo que se utilizará en la base de datos del proyecto. |
| Avance | Creación de tablas Base de datos | Tablas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para crear la base de datos |
| Avance | Consultas PL/SQL | Consultas necesarias para la realización del proyecto | Es necesario para invocar las tablas de forma correcta y óptima |
| Avance | Informe final APT | Tercera fase de la definición de proyecto | Entregar un informe relacionado con nuestro APT |
| Final | Desarrollo 100% del sistema | Entrega del desarrollo del 100% del sistema con todos los requerimientos realizados. | Entrega del producto a nuestro cliente |
| Final | Plan de pruebas | Definir la realización de las pruebas de calidad del sistema y el tipo de pruebas a realizar, junto a las métricas de validación de calidad | Plan para desarrollar las pruebas de calidad a realizar en el sistema. |
| Final | Matriz control de cambios | Documento que permite gestionar los cambios realizados en el proyecto | Dar a conocer los cambios realizados |
| Final | Verificación de alcance | Documento que presenta los requisitos cumplidos del proyecto | Dar a conocer los requisitos cumplidos |
| Final | Manual de usuario | Documento que describe el uso del sistema | Otorgar al usuario una guía para la utilización del sistema |
| Final | Informe de cierre | Documento que otorga un cierre al proceso de realización del producto | Otorgar un cierre al proceso de desarrollo |
| Final | Documento presentación APT | Última fase y entrega de nuestro documento APT | Presentar nuestro APT |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Proyecto APT | Desarrollo de definición de proyecto APT | Proponer un proyecto que otorgue una solución al problema planteado | Computadora y el documento | 11-08-2026 hasta 17-08-2026. | Dreyco Román | Lo que facilitó esta parte es que ya se tenía definido el proyecto en el proceso de portafolio final. |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución | Definir el acta de constitución del proyecto. | Computadora y documentos. | 18-08-2026 hasta 24-08-2026. | Dreyco Román | Lo que facilitará esta parte son los documentos que se usará de ejemplo para el acta. |
| Gestión de proyectos | Plantilla de requerimiento | Definir los requerimientos del proyecto. | Computadora y documentos. | 18-08-2026 hasta 24-08-2026. | Dreyco Román / Benjamín Concha | Lo que facilitará esta parte es la previa definición de los requerimientos |
| Gestión de proyectos | Informe ERS. | Definir informe ERS | Computadora y documentos. | 28-08-2026 hasta 01-09-2026. | Dreyco Román / Benjamín Concha | Lo que facilitará es el uso de la plantilla del ERS, y los ERS, realizados en semestres anteriores. |
| Prototipado | Mockups | Realizar la maqueta | Computadora e internet (figma) | 28-08-2026 hasta 01-09-2026. | Dreyco Román | Ayuda a determinar el diseño final del proyecto. |
| Gestión de proyecto | Carta Gantt | Realizar cronograma para las actividades | Computadora y documentos | 25-08-2026 hasta 01-09-2026. | Dreyco Román | Define las fechas de las actividades a realizar. |
| Gestión de proyectos | Casos de uso extendido | Definir los casos de uso del proyecto. | Computadora y documentos. | 04-09-2026 hasta 08-09-2026 | Benjamín Concha / Dreyco Román | Lo que facilitará es el uso de casos de uso que se realizó en la asignatura Arquitectura. |
| Arquitectura | Documento DAS | Definir la arquitectura del proyecto. | Computadora y documentos. | 11-09-2026 hasta 15-09-2026. | Benjamín Concha / Dreyco Román | Lo que facilitará es el uso del documento DAS hecho en la asignatura Arquitectura. |
| Negocios | Documento proceso de negocio to-be. | Definir el proceso de negocio que tendrá el proyecto. | Computadora, bizagi modeler y documentos. | 18-09-2026 hasta 22-09-2026. | Dreyco Román | Lo que facilitará es el uso de los modelos que podemos utilizar como ejemplos ya creados en la asignatura BPM. |
| Gestión de proyectos | Diccionario de datos | Definir las terminologías utilizadas en el proyecto | Computadora y documentos | 25-09-2026 hasta 29-09-2026 | Rodrigo Riquelme | Lo que facilitará en el entendimiento de los documentos anteriores |
| Proyecto APT | Desarrollo de proyecto APT | Segunda fase de desarrollo y definición de proyecto | Computadora y documentos | 25-09-2026 hasta 29-09-2026 | Dreyco Román | Añadiría un nuevo desarrollo a nuestra propuesta de proyecto |
| Proyecto APT | Informe final APT | Tercera fase de desarrollo y definición de proyecto | Computadora y documentos | 02-10-2026 hasta 03-10-2026 | Dreyco Román | Lo que facilitará en explicar las documentaciones anteriores |
| Bases de datos | Desarrollo del modelo BD junto a los scripts necesarios | Desarrollo del modelo BD, tablas y consultas PL/SQL | Computadora, Oracle SQL Developer y Oracle 19c | 04-10-2026 hasta 10-10-2026 | Rodrigo Riquelme | Generar la base de datos para el alojamiento de todos los datos necesarios para el funcionamiento del sistema |
| Programación | Desarollo 100% del sistema | Desarrollo de todos los módulos del sistema | Computadora, Visual Studio Code, Django, Python, Bootstrap 5 y SweetAlert2 | 09-10-2026 hasta 17-11-2026 | Benjamín Concha / Dreyco Román | Generar el 100% del sistema con todas las funcionalidades descritas anteriormente |
| Calidad | Plan de pruebas | Definir las pruebas de calidad que debe probar el nivel de calidad el proyecto | Computadora y documentos | 20-11-2026 hasta 22-11-2026 | Victoria Bahamondes | Probar el nivel de calidad del producto |
| Calidad | Matriz control de cambios | Gestionar los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto | Computadora y documentos | 22-11-2026 hasta 24-11-2026 | Victoria Bahamondes | Lo que facilita a la hora de realizar cambios durante el desarrollo del proyecto |
| Calidad | Verificación del alcance | Verificar si el proyecto cumple con los requerimientos | Computadora y documentos | 27-11-2026 hasta 29-11-2026 | Victoria Bahamondes | Lo que facilita a la hora de revisar si el proyecto cumple con lo solicitado |
| Gestión de proyectos | Manuales de usuario | Explicar el uso de la aplicación a los usuarios | Computadora y documentos | 28-11-2026 hasta 07-12-2026 | Dreyco Román / Benjamín Concha | Lo que facilita es que el usuario pueda usar el sistema sin problema |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto | Otorgar un cierre al proyecto | Computadora y documentos | 29-11-2026 hasta 08-12-2026 | Dreyco Román | Lo que otorgar es dar por finalizado el proyecto |
| Proyecto APT | Documento presentación APT | Presentación de nuestro APT a través de un documento | Computadora y documentos | 29-11-2026 hasta 30-11-2026 | Dreyco Román | Lo que facilita a la hora de explicar nuestro sistema |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de Constitución de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del Acta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requerimientos Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de Usos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento arquitectura DAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de proceso de negocios To-Be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación modelo base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de tablas base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los script de consultas PL/SQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo 100% del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz control de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta cierre de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.